### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase del proyecto APT2.0, se consolidaron avances significativos tanto en el Front-End como en el Back-End, manteniendo la línea de desarrollo establecida en la Fase 1 y realizando ajustes derivados de la eliminación de Firebase por motivos de costo. En el Front-End, se implementaron los módulos principales de la aplicación: - Mapa interactivo, que permite visualizar locales según su ubicación. - Perfil de usuario, con opciones de visualización y edición de información personal. - Listado de locales, con filtros y categorías para facilitar la búsqueda. - Sistema de favoritos, que permite guardar locales preferidos para acceso rápido. En el Back-End, se trabajó en la estructura funcional del sistema: - Creación y configuración de la base de datos local, reemplazando Firebase. - Desarrollo de endpoints para las operaciones principales del sistema. - Implementación de CRUD, para las entidades de usuarios, locales y reseñas. - Pruebas de conexión y manipulación de datos para asegurar la integridad del flujo entre Front-End y Back-End. Estos avances reflejan una evolución sólida del proyecto, demostrando la capacidad del equipo para adaptarse a los cambios tecnológicos y mantener la calidad del desarrollo. La eliminación de Firebase no afectó el progreso general, ya que se logró una solución funcional y sostenible mediante el uso de recursos locales. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación web de valoración de locales de comida que permita a los usuarios buscar restaurantes según su ubicación, visualizar información relevante como medios de pago, reseñas y calificaciones, y acceder a rankings globales y por categoría, con el fin de facilitar la toma de decisiones al momento de elegir dónde comer. |
| Metodología | Se utiliza una metodología ágil, permitiendo un desarrollo iterativo e incremental del proyecto. Esto facilitará la adaptación a cambios, la mejora continua y la entrega progresiva de funcionalidades. Etapas: - Análisis de requerimientos: Se identificarán las necesidades del sistema, definiendo las funcionalidades principales como búsqueda de locales, valoraciones, reseñas y rankings. - Diseño (base de datos y arquitectura): Se estructurará la base de datos considerando entidades como usuarios, locales, reseñas y valoraciones. Además, se definirá la arquitectura del sistema separando front-end y back-end. - Desarrollo back-end (API REST): Se implementarán los endpoints necesarios para gestionar usuarios, locales, reseñas, valoraciones y rankings, aplicando lógica de negocio y conexión con la base de datos. - Desarrollo front-end: Se desarrollará la interfaz de usuario, permitiendo la interacción con el sistema, visualización de datos y navegación intuitiva. - Pruebas: Se realizarán pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento del sistema, detectando y corrigiendo errores. - Implementación: Se integrarán todos los componentes del sistema, dejando la aplicación operativa y lista para su uso. Trabajo en equipo (2 integrantes): - Integrante 1 (Back-end): Responsable del desarrollo de la API REST, implementación de la lógica de negocio, gestión de la base de datos y seguridad del sistema. Integrante 2 (Front-end): Encargado del diseño e implementación de la interfaz de usuario, experiencia de usuario (UX/UI) e integración con los servicios del back-end. Ambos: Participan en la integración del sistema, pruebas, resolución de errores y elaboración de documentación técnica. |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas reflejan el progreso técnico alcanzado en la Fase 2 del proyecto APT 2.0. Se desarrollaron los endpoints y las operaciones CRUD en el Back-End, junto con la creación de la base de datos local, además de la implementación de Json Web Token que reemplaza a Firebase ya que no es 100% gratis y eso nos puede limitar nuestro proyecto. En Front-End se implementaron el mapa interactivo con la API de Google Maps, el perfil de usuario, el listado de locales, la organización de carpetas y el sistema de favoritos. Estas evidencias demuestran el avance del proyecto y la correcta aplicación de metodologías ágiles, control de versiones mediante GitHub, y pruebas funcionales con Postman, asegurando la calidad y coherencia del desarrollo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, educación superior y mundo laboral, utilizando elementos de las matemáticas discretas y relaciones funcionales, de acuerdo a requerimientos. | Definición del proyecto | Reuniones, documentos | 1 semana | ambos | Puede haber cambios en el alcance | Completado | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución de problemas comunicativos en los contextos académicos, de acuerdo al marco común de referencia de las lenguas. | Definición de roles | Asignar roles (Product Owner, Scrum Master, desarrolladores) | 1 semana | ambos | Mejora la organización | Completado | No hubo ningún ajuste |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. // Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria | Desarrollo back-end | Diagramas, herramientas de modelado | 1 semana | ambos | Puede ajustarse durante el desarrollo | En proceso/completada | no hubo ajuste |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Desarrollo front-end | Android Studio, Kotlin | 3 semanas | ambos | Ajustes en diseño | En proceso/ completada | puede haber ajuste |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Pruebas iniciales | Dispositivos, emuladores | 3 semanas | ambos | Detectar errores tempranos | Por hacer | puede tener ajuste |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Integración final | Herramientas de desarrollo | 2 semanas | ambos | Problemas de compatibilidad | Por hacer | puede tener ajuste |
| Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución de problemas comunicativos en los contextos académicos, de acuerdo al marco común de referencia de las lenguas. | Documentación final | Word, PPT | 2 semanas | ambos | Requiere organización | Por hacer | puede tener ajuste |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Nos ha facilitado el poder tener reuniones 2 veces por semana, para poder ir hablando de los próximos avances y las dudas que vayan surgiendo en el camino.

Actividades ajustadas o eliminadas: En caso de que realizaste ajustes a tu plan de trabajo o eliminaste actividades, justifica por qué lo hiciste. Durante la Fase 2 se realizó un ajuste importante en el proyecto: se eliminó el uso de Firebase como servicio de autenticación y base de datos, debido a que no es completamente gratuito y podría limitar la continuidad del desarrollo. En su lugar, se implementó un sistema de autenticación con Json Web Token y una base de datos local en MySQL, lo que permitió mantener la seguridad y el control de usuarios sin depender de servicios externos. Este cambio garantizó mayor autonomía técnica y optimizó los recursos disponibles, asegurando la estabilidad del proyecto y la coherencia entre el Backend en Java y el Frontend.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Se presenta un pequeño retraso en la implementación del Front-End, específicamente en la creación del módulo de login y registro de usuarios. El motivo principal fue la falta de tiempo disponible durante la semana anterior, lo que impidió avanzar según la planificación inicial. Este atraso corresponde únicamente a una semana, y se ha definido como estrategia dedicar tiempo adicional durante la presente semana para completar el desarrollo del login y registro, asegurando que el avance del proyecto continúe sin afectar los plazos generales ni la calidad del sistema.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas |  |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. |  |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. |  |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. |  |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.